**План-график реализации комплексного проекта**

Дата начала реализации комплексного проекта: 01.12.2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ключевого события (мероприятия) | Срок выполнения ключевого события (мероприятия) | Результат выполнения ключевого события(образец, макет, стенд, отчет и др.) с указанием требований к нему |
| 30.09.2023 | 30.09.2024 | 30.09.2025 | 30.09.2026 | 30.09.2027 | 30.09.2028 |
| **I. Создание научно-технического задела в рамках комплексного проекта** |
| 1. | Разработка КД на опытные образцы изделий:- соединитель тройник ТГ-3В1,6. | + |  |  |  |  |  | Комплект КД |
| 2. | Разработка ТД на опытные образцы изделий:- соединитель тройник ТГ-3В1,6. | + |  |  |  |  |  | Комплект ТД |
| 3. | Изготовление опытных образцов изделий:- соединитель тройник ТГ-3В1,6. | + |  |  |  |  |  | Протокол по изготовлению опытных образцов |
| 4. | Проведение испытаний опытных образцов изделий:- соединитель тройник ТГ-3В1,6. | + |  |  |  |  |  | Протокол испытаний опытных образцов |
| 5. | Корректировка КД и ТД с присвоением литеры «А» на изделия:- соединитель тройник ТГ-3В1,6. | + |  |  |  |  |  | Комплект КД литеры «А»;Комплект ТД литеры «А»; |
| 6. | Разработка КД на опытные образцы изделий:- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2ВП2,8;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2В2,8;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-3В1,6;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2Р6,3;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4Р6,3;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4В5,8;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4Р2,8;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4В2,8;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-6Р1,5;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-7Р1,5;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-7В1,6;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-8Р1,5;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-8ВП1,6;- соединитель прямоугольный СП-18/14ВУ. |  | + |  |  |  |  | Комплект КД |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Разработка ТД на опытные образцы изделий:- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2ВП2,8;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2В2,8;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-3В1,6;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2Р6,3;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4Р6,3;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4В5,8;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4Р2,8;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4В2,8;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-6Р1,5;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-7Р1,5;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-7В1,6;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-8Р1,5;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-8ВП1,6;- соединитель прямоугольный СП-18/14ВУ. |  | + |  |  |  |  | Комплект ТД |
| 8. | Изготовление опытных образцов изделий:- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2ВП2,8;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2В2,8;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-3В1,6;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2Р6,3;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4Р6,3;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4В5,8;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4Р2,8;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4В2,8;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-6Р1,5;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-7Р1,5;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-7В1,6;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-8Р1,5;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-8ВП1,6;- соединитель прямоугольный СП-18/14ВУ. |  | + |  |  |  |  | Протокол по изготовлению опытных образцов |
| 9. | Проведение испытаний опытных образцов изделий:- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2ВП2,8;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2В2,8;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-3В1,6;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2Р6,3;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4Р6,3;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4В5,8;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4Р2,8;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4В2,8;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-6Р1,5;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-7Р1,5; |  | + |  |  |  |  | Протокол испытаний опытных образцов |
| 9. | - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-7В1,6;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-8Р1,5;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-8ВП1,6;- соединитель прямоугольный СП-18/14ВУ. |  | + |  |  |  |  | Протокол испытаний опытных образцов |
| 10. | Корректировка КД и ТД с присвоением литеры «А» на изделия:- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2ВП2,8;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2В2,8;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-3В1,6;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2Р6,3;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4Р6,3;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4В5,8;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4Р2,8;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4В2,8;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-6Р1,5;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-7Р1,5;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-7В1,6;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-8Р1,5;- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-8ВП1,6;- соединитель прямоугольный СП-18/14ВУ. |  | + |  |  |  |  | Комплект КД литеры «А»;Комплект ТД литеры «А»; |
| **II. Организация производства продукции и вывод на рынок** |
| 1. | Объем реализации продукции на сумму не менее 3 634 320,00 руб. с НДС | + |  |  |  |  |  | Отчёт |
| 2. | Объем реализации продукции на сумму не менее 37 730 145,00 руб. с НДС |  | + |  |  |  |  | Отчёт |
| 3. | Объем реализации продукции на сумму не менее 37 187 841,00 руб. с НДС |  |  | + |  |  |  | Отчёт |
| 4. | Объем реализации продукции на сумму не менее 24 826 492,00 руб. с НДС |  |  |  | + |  |  | Отчёт |
| 5. | Объем реализации продукции на сумму не менее 16 172 506,00 руб. с НДС |  |  |  |  | + |  | Отчёт |
| 6 | Объем реализации продукции на сумму не менее 14 499 285,00 руб. с НДС |  |  |  |  |  | + | Отчёт |